MI.COM.CO INFORME DE AUTOMATIZACIÓN Sistema de Notificaciones de Renovaciones

De 4 horas de trabajo manual a 15 minutos automatizados

| Proyecto | Sistema de Notificaciones de Renovaciones v2.0 |
| --- | --- |
| Área | Ejecutiva de Cuenta — Renovaciones MI.COM.CO |
| Responsable | Isa Salazar |
| Fecha | Marzo 2026 |
| Estado | En producción — funcionando correctamente |

# 1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta el desarrollo, implementación y mejoras sucesivas del Sistema de Notificaciones Automáticas de Renovaciones para MI.COM.CO, construido en colaboración con inteligencia artificial.

| ⏱️ 4 horas Tiempo manual anterior | ⚡ 15 minutos Tiempo automatizado | 📊 94% Reducción de tiempo | ✉️ +15.000 Registros procesados |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. Situación inicial — El problema

Antes de la automatización, el proceso de notificación de renovaciones se realizaba completamente de forma manual, consumiendo una cantidad significativa de tiempo productivo cada semana.

| ❌ Proceso manual (ANTES) | ✅ Sistema automatizado (AHORA) |
| --- | --- |
| - Revisar el Excel fila por fila manualmente - Redactar o copiar cada correo individualmente - Enviar uno a uno desde el cliente de correo - Sin control de duplicados — riesgo de enviar dos veces - Sin registro de qué se envió ni cuándo - Sin diferenciación entre próximos y vencidos - 4 horas de trabajo operativo cada semana | - Carga el Excel y lanza con un clic - Correos redactados y enviados automáticamente - Envío masivo con control de límite diario - Anti-duplicados: no repite envíos del mismo día - Historial completo en el panel web - Plantillas distintas: próximo a vencer y vencido - 15 minutos incluyendo revisión de resultados |

# 3. El sistema construido

El sistema está compuesto por dos partes principales: un motor de procesamiento y envío, y un panel web de control que permite gestionar todo el proceso de forma visual e intuitiva.

## 3.1  Panel web de control

El panel web es la interfaz principal desde donde se opera el sistema. Está disponible en http://localhost:5000 y cuenta con las siguientes secciones:

| Sección | Función |
| --- | --- |
| Dashboard | Vista principal: tarjetas de resumen (enviados hoy, próximos a vencer, vencidos), gráfica de los últimos 7 días, botón "Lanzar Notificaciones" y log de progreso en tiempo real. |
| Cargar Excel | Permite subir el archivo Excel con la lista de renovaciones. El sistema detecta automáticamente la hoja y columnas correctas sin importar el nombre o formato del archivo. |
| Notificaciones | Historial completo de todos los correos enviados, con filtros por dominio, tipo de alerta y estado. Muestra el tipo de envío (individual o agrupado), número de alerta y fecha. |
| Reportes | Reportes visuales semanal, quincenal y mensual con gráficas de barras y torta. Exportables a CSV para análisis adicional. |
| Configuración | Configuración del servidor SMTP/IMAP, credenciales, correo de reporte diario y límite de envíos por día. |
| Logs | Registro detallado de toda la actividad del sistema: autenticaciones, cargas de Excel, envíos y errores, filtrable por nivel y módulo. |

## 3.2  Motor de notificaciones

El motor es el cerebro del sistema. Cuando se lanza el proceso, realiza los siguientes pasos de forma automática:

- Lee el archivo Excel y detecta automáticamente la hoja y columnas correctas.

- Corrige automáticamente fechas con formato invertido (DD/MM vs MM/DD).

- Agrupa los servicios de un mismo dominio y correo destino.

- Determina el tipo de alerta: próximo a vencer (0-45 días) o vencido (sin límite de días).

- Verifica el límite diario de envíos configurado para no superar la cuota.

- Envía el correo personalizado con la plantilla correspondiente (próximo o vencido).

- Guarda copia automática en la carpeta Enviados del buzón (via IMAP).

- Registra cada envío en la base de datos para el historial y anti-duplicados.

- Al finalizar, envía un reporte resumen al correo paula@mi.com.co con el log completo.

# 4. Funcionalidad destacada: correos agrupados

Una de las mejoras más significativas del sistema es la agrupación inteligente de correos. Antes, si un cliente tenía 3 servicios distintos por renovar, recibía 3 correos separados, lo que generaba confusión y podía parecer spam. Ahora el sistema detecta esto y envía un único correo con todos los servicios en una tabla clara.

| Sin agrupación (versión anterior) | Con agrupación (versión actual) |
| --- | --- |
| El cliente "empresa.com" recibe: - Correo 1: "Correo próximo a vencer" - Correo 2: "Hosting próximo a vencer" - Correo 3: "SSL próximo a vencer" → 3 correos separados, posible spam | El cliente "empresa.com" recibe: - 1 solo correo con tabla de los 3 servicios - Estado de cada servicio en color - Un único botón de renovación → 1 correo, experiencia profesional |

📌 Criterio de agrupación El sistema agrupa todos los servicios que comparten exactamente el mismo dominio Y el mismo correo destinatario. Si dos servicios del mismo dominio tienen correos distintos, se envían por separado. Esto garantiza que cada cliente recibe solo la información que le corresponde, en un único mensaje ordenado y profesional.

# 5. Plantillas de correo

El sistema cuenta con tres plantillas HTML profesionales, diseñadas para ser compatibles con todos los clientes de correo (Gmail, Hotmail, Outlook, Roundcube, Webmail) sin que el diseño se rompa.

### Plantilla 1 — Próximo a vencer

| Color | Varía según urgencia: azul (45 días), amarillo (30 días), naranja (20 días), rojo (10 días), rojo intenso (5 días o menos) |
| --- | --- |
| Contenido | Contador de días restantes en grande, detalle del servicio (dominio, servicio, fecha de vencimiento), botón directo de renovación |
| Número alerta | Muestra "Alerta X/5" para que el cliente sepa en qué notificación va |

### Plantilla 2 — Servicio vencido

| Color | Rojo — indica urgencia máxima, el servicio ya está vencido |
| --- | --- |
| Contenido | Círculo rojo con los días vencidos, barra de progreso, detalle del servicio, aviso de posible suspensión y fecha límite de notificaciones |
| Frecuencia | Se envía cada vez que se lanza el proceso mientras el servicio esté vencido (sin límite de días) |

### Plantilla 3 — Múltiples servicios (agrupada)

Cuando un cliente tiene dos o más servicios a notificar, se genera automáticamente un correo con fondo azul corporativo, tabla con todos los servicios, colores de estado por fila y un único botón de renovación.

🎨 Compatibilidad cross-browser Las tres plantillas están construidas con tablas HTML anidadas y estilos inline únicamente, técnica estándar para email. Esto garantiza que se vean correctamente en Gmail, Hotmail, Outlook, Apple Mail, Roundcube y webmail.mi.com.co. No utilizan flexbox, CSS grid ni variables CSS — las tecnologías que causaban que el diseño se rompiese en ciertos clientes de correo.

# 6. Evolución del sistema durante las pruebas

El sistema se fue perfeccionando iterativamente a medida que se realizaban pruebas reales con archivos de producción. Cada problema encontrado se convirtió en una mejora concreta.

| # | Problema detectado | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Error "Worksheet Vencimiento not found" | El código buscaba el nombre de hoja de forma exacta y estricta | Detección automática por contenido: evalúa columnas de cada hoja y elige la que tenga Dominio + Vencimiento |
| 2 | Solo se enviaba 1 correo de 15 posibles | La lógica solo notificaba en días exactos [45, 30, 20, 10, 5], los demás días se saltaban | Lógica por rangos: notifica cualquier servicio que vence en 0-45 días o que ya esté vencido |
| 3 | Proceso bloqueado en el primer envío | La conexión IMAP sin timeout bloqueaba el proceso indefinidamente si el servidor tardaba | Timeout estricto de 8 segundos por intento IMAP + uso del host imap-alt02.mi.com.co configurado |
| 4 | Plantillas rotas en Gmail y Hotmail | Las plantillas usaban display:flex y CSS variables, que Gmail elimina completamente | Rediseño completo con tablas HTML anidadas y estilos inline — estándar de email compatible universalmente |
| 5 | Dominios como [SKIP]: orteco.co, habitaris.co | Límite de 45 días post-vencimiento excluía clientes que llevaban más tiempo sin renovar | Se eliminó el límite para vencidos: ahora se notifica siempre sin importar cuántos días lleve vencido |
| 6 | [SKIP]: dineroalamano.com — fecha 12/03/2026 | Excel guardaba fechas con DD/MM invertido a MM/DD, pandas las leía como 3 de diciembre en vez de 12 de marzo | Corrector inteligente de fechas: detecta inversión cuando el resultado queda a más de 60 días en el futuro con día ≤ 12 |
| 7 | Correos no aparecían en la carpeta Enviados | SMTP puro no guarda copias en el buzón del remitente — eso es responsabilidad del cliente de correo | Conexión IMAP post-envío que hace APPEND del mensaje a la carpeta Enviados automáticamente |

# 7. Seguridad del sistema

El panel web fue construido siguiendo las guías de seguridad OWASP para aplicaciones web, incluyendo las siguientes medidas:

| Medida de seguridad | Implementación |
| --- | --- |
| Autenticación | Login con contraseña hasheada (bcrypt). Bloqueo automático de cuenta tras 5 intentos fallidos por 15 minutos. |
| Sesión segura | Sesión expira a las 8 horas. Cookies con flags HTTPOnly y SameSite para prevenir ataques XSS y CSRF. |
| Carga de archivos | Solo se aceptan archivos .xlsx y .xls, máximo 16 MB. Los nombres se sanitizan antes de guardarlos. |
| Base de datos | Uso de ORM SQLAlchemy con consultas parametrizadas. No hay SQL escrito directamente (previene inyección SQL). |
| Headers HTTP | Flask-Talisman aplica headers de seguridad: Content-Security-Policy, X-Frame-Options, HSTS y otros. |

# 8. Conclusión

La automatización del proceso de notificaciones de renovaciones representa un avance significativo en la eficiencia operativa del área de Ejecutiva de Cuenta en MI.COM.CO. Lo que antes requería revisar manualmente cientos de filas de Excel, redactar correos uno a uno y mantener un registro informal, hoy se realiza con un solo clic en 15 minutos.

El proceso de desarrollo fue iterativo y colaborativo: cada prueba con archivos reales reveló un comportamiento a mejorar, y cada mejora se implementó y validó antes de continuar. El resultado es un sistema robusto, seguro y adaptado exactamente a la realidad operativa del equipo.

Logros principales del proyecto - Reducción del tiempo operativo de 4 horas a 15 minutos (ahorro del 94%) - Notificación automática a más de 15.000 registros de clientes - Correos agrupados: un cliente con varios servicios recibe un único correo organizado - Compatibilidad universal con todos los clientes de correo (Gmail, Hotmail, Outlook, Webmail) - Panel web con historial, reportes exportables y control total del proceso - Copia automática en carpeta Enviados del buzón de isasalazar@mi.com.co - Seguridad OWASP: autenticación, anti-duplicados y registro completo de actividad

Preparado por: Isa Salazar — Ejecutiva de Cuenta · Renovaciones MI.COM.CO · Marzo 2026